1) Danh sách việc cần làm để hoàn thiện hệ thống

Giai đoạn 1: chốt phạm vi và chuẩn kiến trúc

- Chốt danh sách service chính và ranh giới nghiệp vụ từng service.

- Vẽ lại sơ đồ tổng thể bản cuối: client → API Gateway → services → Kafka/Redis/DB.

- Chốt chuẩn giao tiếp:

  - bên ngoài: REST/OpenAPI

  - nội bộ: REST hoặc gRPC

  - bất đồng bộ: Kafka/RabbitMQ

- Chốt chuẩn dữ liệu: database per service, event schema, idempotency key, correlation id.

- Chốt ride state machine, payment state machine, booking lifecycle. Tài liệu có nhắc rõ state machine và Saga payment nên phần này phải làm trước khi code sâu.

TRẢ LỜI:

- Xây dựng hệ thống: microservice

  - Backend: NodeJS (ExpressJS – framework	)

  - Frontend: ReactJS (Tailwind CSS)

  - Deployment:

    - cloud trên AWS

    - hạ tầng bằng Terraform

    - orchestration bằng Kubernetes

  - Event-driven: Kafka

  - Communication: RESTfuls, gRPC (ser-to-ser)

  - Real-time: Socket.io

  - Security: Zero trust Architecture

  - Monitor: Grafana Prometheus

  - Logging: ELK

- Dùng gpt trong vscode và các kiến trúc đã có để dựng kiến trúc tổng cho toàn bộ dự án

Bao gồm 10 service (thu gọn scaffold về đúng mức architecture-only)

- Chuẩn dữ liệu

A, Chuẩn phân tách dữ liệu: database-per-service

  PostgreSQL cho transactional DB

  MongoDB cho NoSQL

  Redis cho cache / geo.

Ser khác không truy cập DB nội bộ.

Chia sẻ dữ liệu qua:

- REST/gRPC

- Kafka event

B, Chuẩn dữ liệu API REST/gRPC

API : RESTful + OpenAPI Swagger

Nội bộ: REST hoặc gRPC

Validate: 1 lần ở gateway + 1 lần ở ser

C, Chuẩn event Kafka

D, Chuẩn định danh và thời gian

- Dùng UUID

- Tất cả thời gian dùng ISO 8601 UTC

- Money: integer minor unit (85000 cho 85.000 VND)

- Location: Lat, Lng, 	address

E, Chuẩn idempotency, correlation, trace

a) x-request-id

- tạo ở Gateway

- đi xuyên suốt request đồng bộ

- phục vụ log/tracing

b) x-correlation-id

- gắn cho toàn bộ flow nghiệp vụ

- ví dụ từ lúc booking đến payment

- đi qua REST, gRPC, Kafka

c) idempotency-key

- bắt buộc:

  - create booking

  - create payment

  - webhook/callback payment

- nếu client retry cùng key thì server trả kết quả cũ, không tạo bản ghi mới

Quy tắc áp dụng

- Gateway sinh x-request-id nếu client chưa gửi

- Service nào phát event phải nhét correlationId

- Bảng DB cần chỗ lưu idempotencyKey ở Booking và Payment

F, Chuẩn bảo mật dữ liệu

a) Dữ liệu nhạy cảm

Phân loại:

- PII: tên, số điện thoại, email, địa chỉ

- Auth: password hash, refresh token

- Payment: transaction ref, method, trạng thái thanh toán

- Location: GPS driver / customer

b) Quy tắc lưu

- password chỉ lưu hash

- refresh token nên lưu dạng hash hoặc ít nhất mã hóa

- không log raw token

- không log đầy đủ thông tin thẻ

- log chỉ giữ dữ liệu cần thiết

c) Masking

Ví dụ:

- phone: 090****123

- email: ba***@mail.com

d) Audit

Bắt buộc audit cho:

- login/logout

- role change

- payment status change

- ride cancel bởi admin

- manual pricing override

- Chuẩn trạng thái

Ride status

SEARCHING : Hệ thống đã có yêu cầu chuyến đi và đang tìm tài xế phù hợp.
DRIVER_ASSIGNED: Hệ thống đã tìm được tài xế phù hợp và gán chuyến cho tài xế đó.
DRIVER_ARRIVING: Tài xế đã nhận chuyến và đang di chuyển đến điểm đón khách.
IN_PROGRESS: Khách đã lên xe và chuyến đi đang diễn ra
COMPLETED: Chuyến đi đã kết thúc thành công.
CANCELLED: Chuyến đi bị hủy trước khi hoàn tất.

Payment status

PENDING: Đã tạo yêu cầu thanh toán nhưng chưa thực sự xử lý xong với cổng thanh toán hoặc ví.
PROCESSING: Payment Service đang thực hiện xử lý thật với cổng thanh toán, ví, webhook, callback hoặc retry.
COMPLETED: Thanh toán thành công, không còn nợ giao dịch.
FAILED: Thanh toán thất bại và lần xử lý hiện tại không thành công.
REFUNDED: Khoản tiền đã thu trước đó được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần.
CANCELLED: Yêu cầu thanh toán bị hủy trước khi thành công.

Booking status

CREATED: Yêu cầu đặt xe đã được hệ thống ghi nhận hợp lệ.
SEARCHING_DRIVER: Booking đang được chuyển sang flow matching để tìm tài xế.
ASSIGNED: Booking đã được gán cho một tài xế cụ thể.
CANCELLED: Yêu cầu đặt xe bị hủy trước khi hoàn tất toàn bộ vòng đời.
EXPIRED: Booking hết hiệu lực vì không tìm được tài xế trong khoảng thời gian cho phép.
COMPLETED: Booking đã đi hết vòng đời nghiệp vụ và được hoàn tất.

Giai đoạn 2: xây lõi nền tảng

- Dựng API Gateway.

- Dựng Auth Service với JWT, refresh token, revoke token qua Redis blacklist, RBAC/ABAC cơ bản.

- Dựng Kafka hoặc RabbitMQ, định nghĩa topic/event schema.

- Dựng Redis cho cache, geo index, session/token blacklist.

- Dựng observability nền: logging, metrics, tracing.

- Dựng repo mono hoặc multi-repo, convention branch, CI/CD pipeline. Tài liệu nêu rõ GitHub Actions, Prometheus/Grafana, ELK, Jaeger, Vault/Secret Manager.

Giai đoạn 3: xây business flow end-to-end

- Làm luồng login/refresh token.

- Làm luồng tạo booking.

- Làm matching tài xế.

- Làm ride lifecycle: accept → pickup → in-progress → completed/cancelled.

- Làm GPS realtime qua WebSocket + Redis Geo.

- Làm ETA service.

- Làm pricing/surge pricing.

- Làm payment + payment saga + retry/backoff.

- Làm notification khi ride assigned, payment failed/completed. Tài liệu chỉ ra rõ các topic như ride.created, ride.assigned, driver.location.updated, payment.completed, payment.failed.

Giai đoạn 4: frontend và quản trị

- Customer App: login, đặt điểm đón/điểm đến, chọn xe, theo dõi chuyến, thanh toán, lịch sử, hồ sơ.

- Driver App: login/KYC, online-offline, nhận chuyến, điều hướng, theo dõi chuyến, thu nhập.

- Admin Dashboard: KPI, user/driver management, ride management, realtime map, pricing control, logs/audit. Tài liệu đã mapping UI action ↔ backend service nên frontend nên đi theo mapping đó.

Giai đoạn 5: hardening và triển khai

- Viết OpenAPI cho toàn bộ service.

- Viết test:

- unit test

- integration test

- contract test

- e2e test cho luồng booking-payment

- Bổ sung failure handling:

- circuit breaker

- retry/backoff

- graceful degradation

- fallback rule-based khi AI lỗi

- Đóng gói Docker cho từng service.

- Dựng môi trường deploy:

- local: Docker Compose/Swarm

- production/demo: Kubernetes

- Viết Terraform/IaC cơ bản nếu nhóm đủ thời gian.

- Viết tài liệu vận hành, demo script, kịch bản sự cố, runbook. Các yêu cầu này bám sát phần Failure Scenarios, Resilience, Deployment Architecture và Cost/Infra của tài liệu.

- 2) Phân chia 10 thành viên, mỗi người 1 service

Tôi đề xuất chia như sau để đồng đều hơn, tránh có người ôm hết phần khó còn người làm quá nhẹ:

Thành viên 1 — API Gateway Service

Phụ trách route ngoài, auth middleware, request validation, rate limit, quota, correlation id, gateway logs, swagger aggregation.

Deliverables:

- Gateway chạy được với tất cả route chính

- middleware JWT

- rate limiting

- request schema validation

- forward sang các service khác

Lý do: tài liệu xác định Gateway là PEP trong Zero Trust.

Thành viên 2 — Auth Service

Phụ trách login/register, refresh token, revoke token Redis blacklist, role Customer/Driver/Admin, MFA mock cho admin nếu kịp.

Deliverables:

- login/refresh/logout

- JWT + refresh token rotation

- revoke token

- RBAC cơ bản

Lý do: tài liệu mô tả rất rõ login flow và refresh token flow.

Thành viên 3 — Booking Service

Phụ trách tạo booking, validate input, fare estimate request, emit ride.created, chống duplicate booking bằng idempotency key.

Deliverables:

- create booking

- cancel booking

- get booking detail/history

- publish event booking

Lý do: đây là cửa vào của nghiệp vụ đặt xe.

Thành viên 4 — Matching Service

Phụ trách tìm tài xế, rule-based fallback, consume ride.created, emit ride.assigned.

Deliverables:

- matching by distance

- ranking driver

- timeout/expand radius

- fallback nếu AI chưa xong hoặc lỗi

Lý do: tài liệu nêu rõ fallback rule-based khi AI lỗi.

Thành viên 5 — Ride Service

Phụ trách lifecycle chuyến đi, trạng thái ride, WebSocket session chính, consume assignment, phát trạng thái ride.

Deliverables:

- accept/reject/start/complete/cancel ride

- ride state machine

- realtime status updates

- emit domain events ride

Lý do: Ride là trục trung tâm kết nối GPS, ETA, Payment.

Thành viên 6 — Location/GPS Realtime Service

Phụ trách ingest GPS từ Driver App, Redis Geo, last-known-location, broadcast realtime, hỗ trợ passenger tracking.

Deliverables:

- websocket GPS update

- Redis geo index

- fallback polling

- consume/publish driver.location.updated

Lý do: tài liệu mô tả riêng luồng GPS real-time và Redis Geo.

Thành viên 7 — ETA Service

Phụ trách tính ETA, cache ETA, consume GPS events, gọi map/routing provider mock.

Deliverables:

- ETA API

- consume location updates

- cache ETA

- fallback historical average

Lý do: ETA là service độc lập, có yêu cầu không block booking/matching.

Thành viên 8 — Pricing Service

Phụ trách tính giá chuyến đi, surge pricing theo zone/thời gian/cung cầu, snapshot giá tại thời điểm booking.

Deliverables:

- quote fare

- surge engine rule-based

- cache theo zone

- price snapshot theo booking

Lý do: tài liệu nêu rõ surge pricing real-time, zone metrics, và chống inconsistent price.

Thành viên 9 — Payment Service

Phụ trách thanh toán, retry/backoff, nhiều trạng thái pending/completed/failed, idempotency, Saga choreography.

Deliverables:

- create payment intent

- callback/webhook mock

- payment status

- publish payment.completed / payment.failed

- compensation flow cơ bản

Lý do: đây là service có logic chịu lỗi rõ nhất trong tài liệu.

Thành viên 10 — Notification & Admin Service

Phụ trách thông báo in-app/email/mock SMS, audit log, dashboard data adapters, admin endpoints.

Deliverables:

- consume ride/payment events

- gửi notification

- audit logs

- API cho admin dashboard: rides/users/logs summary

Lý do: tài liệu có notification trong event consumers, có admin dashboard, logs, audit. Ghép 2 mảng này với nhau sẽ đủ tải cho người thứ 10 mà vẫn là một workstream hợp lý.

- 3) Cách chia frontend cho đồng đều mà không phá điều kiện “mỗi người 1 service”

Vì nhóm có 10 người nhưng tài liệu có 3 ứng dụng UI lớn, tôi khuyên không tách riêng 1-2 người chỉ làm frontend. Thay vào đó, mỗi người làm luôn “backend service + màn hình liên quan”:

- TV2 Auth làm Login/Register/Refresh UI

- TV3 Booking làm Home, Destination, Ride Options

- TV4 Matching làm Searching Driver

- TV5 Ride làm Ride Tracking

- TV6 GPS hỗ trợ map realtime bên Driver/Customer

- TV7 ETA nối ETA card/map overlays

- TV8 Pricing làm quote/surge display

- TV9 Payment làm Payment screen

- TV10 Notification/Admin làm Admin dashboard + notifications

- TV1 Gateway hỗ trợ integration frontend-backend, mock API gateway, swagger docs

Cách này bám đúng mapping UI ↔ backend trong tài liệu.

- 4) Mức cân bằng công việc

Nếu để nguyên như trên thì Payment, Ride, Auth thường nặng hơn. Để cân bằng, bạn nên áp dụng quy tắc này:

- Các service nặng chỉ cần làm “đủ chuẩn + end-to-end chạy được”, không làm quá sâu.

- Các service nhẹ phải nhận thêm tài liệu hóa, test, dashboard, observability, hoặc frontend tương ứng.

Cân bằng cụ thể:

- TV2 Auth: thêm security docs + RBAC matrix

- TV5 Ride: thêm state machine + websocket integration tests

- TV9 Payment: thêm saga sequence + webhook simulator

- TV1 Gateway: thêm CI route tests + swagger aggregation

- TV10 Notification/Admin: thêm admin dashboard APIs + audit logging

Như vậy tải sẽ tương đối đều.

- 5) Phạm vi MVP nên chốt

Để nhóm 10 người làm xong và deploy được, MVP nên là:

- Customer đặt xe

- Driver online và nhận chuyến

- Matching được tài xế

- Passenger theo dõi vị trí tài xế gần realtime

- ETA hiển thị

- Giá hiển thị

- Thanh toán mock thành công/thất bại

- Notification cơ bản

- Admin xem danh sách users/rides/logs

- Deploy local bằng Docker Compose hoặc Swarm, có CI/CD cơ bản

Còn các phần sau chỉ nên để mức demo/mock:

- AI model thật

- multi-region

- service mesh thật

- WAF thật

- Vault thật

- Kafka Streams/Flink/Airflow production-grade

Tài liệu có nói rõ AI hiện tại chủ yếu ở mức kiến trúc/pipeline, không nhất thiết phải huấn luyện model cụ thể, nên làm mock/rule-based là hợp lý cho đồ án.

- 6) Checklist đầu ra cuối cùng của cả nhóm

Mỗi service phải có:

- source code

- Dockerfile

- README

- API docs

- DB schema riêng

- event publish/consume nếu có

- test tối thiểu

- health check

- log chuẩn

Cả hệ thống phải có:

- sơ đồ kiến trúc cuối

- danh sách topics/events

- OpenAPI collection

- file deploy

- tài khoản demo customer/driver/admin

- video demo 1 luồng hoàn chỉnh: login → booking → matching → tracking → payment → notification → admin xem log